# Риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ——————Стоимость ——————🡪 |  | 2,11,12 | 5 |
| 1, 13 | 4,8,10 | 14 |
| 3, 6,7,9 |  |  |
| риски | —————вероятность———————🡪 | | |

Тестовые данные (частично решено, Matrix Market)

Интерфейсы (практически не решено)

Code style (решено, ReSharper)

Парсер (практически не решено)

Методика испытаний (не решено)

Изменение требований (учтено)

Пользовательский интерфейс (мы его не сдаём)

Сроки (частично решено)

Выбор алгоритма (решено)

Архитектура (частично решено)

Ошибки (не решено)

Планирование (частично решено)

Человеческий фактор (частично решено)

Планирование сроков (нужен опыт)

Этап 4

* Формальная постановка
* Критерии из 2
* Математика
* Концепция алгоритма

В техническое задание не могут быть внесены изменения после подписания его обеими сторонами.

Расписать этапы, уточнить сроки их сдачи

Алгоритм обсуждается с экспертом, тут нет наших обязанностей кроме реализации

Архитектура важна, но проект мал чтобы она нанесла большой ущерба

Нужно подготовить тестовые задачи, на которых базироваться при отладке.

Мне планировать на 1-2 этапа вперёд

Даже заболев мы вряд ли сильно отстанем, проект мал